PRODUCT BACKLOG
Épica 1: Inicio y planificación (Semana 1)
Historia de Usuario	Tiempo	Responsable	Prioridad	Estado
HU0.1 - Planificación inicial del proyecto y definición de metas	2 días	Desarrollador Backend	Alta	Pendiente
HU0.2 - Configuración del entorno de desarrollo y herramientas	2 días	Desarrollador Backend	Alta	Pendiente
HU0.3 - Instalación de repositorios y control de versiones	1 día	Desarrollador Backend	Alta	Pendiente

Épica 2: Análisis de requisitos y diseño (Semanas 1-2)
Historia de Usuario	Tiempo	Responsable	Prioridad	Estado
HU1.1 - Reuniones con stakeholders para recolección de requisitos	3 días	Desarrollador Backend	Alta	Pendiente
HU1.2 - Documentación de requerimientos funcionales y no funcionales	3 días	Desarrollador Backend	Alta	Pendiente
HU1.3 - Modelado de arquitectura del sistema (UML)	4 días	Desarrollador Backend	Alta	Pendiente

Épica 3: Base de datos y backend inicial (Semana 3)
Historia de Usuario	Tiempo	Responsable	Prioridad	Estado
HU2.1 - Diseño y normalización de base de datos	3 días	Desarrollador Backend	Alta	Pendiente
HU2.2 - Implementación de modelos y migraciones	3 días	Desarrollador Backend	Alta	Pendiente
HU2.3 - Configuración de autenticación con JWT	2 días	Desarrollador Backend	Media	Pendiente

 Épica 4: Gestión de usuarios (Semana 4)
Historia de Usuario	Tiempo	Responsable	Prioridad	Estado
HU3.1 - Registro e inicio de sesión de usuarios	3 días	Desarrollador Backend	Alta	Pendiente
HU3.2 - Gestión de perfil y datos médicos	3 días	Desarrollador Backend	Media	Pendiente

Épica 5: Recordatorios y adherencia (Semanas 4-5)
Historia de Usuario	Tiempo	Responsable	Prioridad	Estado
HU4.1 - Agendamiento de horarios de medicamentos	3 días	Desarrollador Backend	Alta	Pendiente
HU4.2 - Notificaciones push o SMS	4 días	Desarrollador Backend	Alta	Pendiente
HU4.3 - Verificación de cumplimiento terapéutico	3 días	Desarrollador Backend	Alta	Pendiente
HU4.4 - Alertas para cuidadores ante incumplimiento	2 días	Desarrollador Backend	Alta	Pendiente

Épica 6: Control de stock (Semana 6)
Historia de Usuario	Tiempo	Responsable	Prioridad	Estado
HU5.1 - Registro de stock de medicamentos	3 días	Desarrollador Backend	Media	Pendiente
HU5.2 - Alertas por bajo stock	2 días	Desarrollador Backend	Media	Pendiente

Épica 7: Encuestas y análisis de bienestar (Semana 7)
Historia de Usuario	Tiempo	Responsable	Prioridad	Estado
HU6.1 - Formulario de encuesta de bienestar	3 días	Desarrollador Backend	Alta	Pendiente
HU6.2 - Almacenamiento y vínculo con adherencia	3 días	Desarrollador Backend	Media	Pendiente
HU6.3 - Generación de gráficos e indicadores	3 días	Desarrollador Backend	Media	Pendiente

Épica 8: Panel médico y cuidadores (Semana 8)
Historia de Usuario	Tiempo	Responsable	Prioridad	Estado
HU7.1 - Visualización de estadísticas en panel	3 días	Desarrollador Backend	Media	Pendiente
HU7.2 - Acceso diferenciado para médicos/cuidadores	2 días	Desarrollador Backend	Media	Pendiente

Épica 9: Accesibilidad y pruebas de usuario (Semana 9)
Historia de Usuario	Tiempo	Responsable	Prioridad	Estado
HU8.1 - Mejoras de accesibilidad para adultos mayores	3 días	Desarrollador Backend	Alta	Pendiente
HU8.2 - Pruebas de usabilidad con usuarios reales	3 días	Desarrollador Backend	Alta	Pendiente

Épica 10: Cierre del proyecto (Semana 10)
Historia de Usuario	Tiempo	Responsable	Prioridad	Estado
HU9.1 - Pruebas funcionales, técnicas y de rendimiento	3 días	Desarrollador Backend	Alta	Pendiente
HU9.2 - Corrección de errores y mejoras finales	2 días	Desarrollador Backend	Alta	Pendiente
HU9.3 - Documentación técnica y manual de usuario	3 días	Desarrollador Backend	Alta	Pendiente